[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]

[CURSO]

Lucas Senderski

RU: 4758862

ATIVIDADE EXTENSIONISTA III

Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital — Análise

Evolução e Gerenciamento do Projeto AgroHero

[CIDADE]

2026

# ATIVIDADE EXTENSIONISTA III

## Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital — Análise

### Evolução e Gerenciamento do Projeto AgroHero

| Acadêmico | Lucas Senderski |
| --- | --- |
| RU | 4758862 |
| Curso | _[preencher: Bacharelado em Engenharia de Software / Ciência da Computação / Sistemas de Informação]_ |
| Disciplina | Atividade Extensionista III |
| Projeto | AgroHero — Marketplace de produtos orgânicos |
| Repositório | https://github.com/lucassenderski/agrohero |
| Aplicação publicada | https://agrohero-six.vercel.app |
| Período de desenvolvimento | 15/09/2026 a 29/09/2026 |
| Local | Toledo — Paraná |

_[preencher: polo / cidade / mês / ano]_

## Sumário

1. [Introdução](#1-introdução)

2. [O projeto AgroHero](#2-o-projeto-agrohero)

3. [Gerenciamento do projeto](#3-gerenciamento-do-projeto)

4. [Qualidade do projeto e do software](#4-qualidade-do-projeto-e-do-software)

5. [Métricas do projeto](#5-métricas-do-projeto)

6. [Evolução do projeto](#6-evolução-do-projeto)

7. [Implantação](#7-implantação)

8. [Respostas ao quadro Quem / O quê / Quando / Como / Por quê](#8-respostas-ao-quadro-quem--o-quê--quando--como--por-quê)

9. [Conclusão](#9-conclusão)

10. [Referências](#10-referências)

11. [Apêndices](#11-apêndices)

## 1. Introdução

Esta atividade dá continuidade ao projeto AgroHero, estruturado na Atividade Extensionista II. O AgroHero é um marketplace de produtos orgânicos que conecta agricultores familiares da região de Toledo, no Oeste do Paraná, a consumidores locais. A proposta é reduzir a distância entre a produção e o consumo: o produtor cadastra o que colhe, o consumidor compra e retira no local combinado, e o valor é pago presencialmente na retirada, sem intermediário financeiro.

A escolha do tema parte de uma realidade concreta da região. Toledo é um dos maiores polos agroindustriais do Paraná, mas o produtor familiar — aquele que planta em pequena escala, vende na feira e depende de poucos compradores — tem pouca presença digital. A tecnologia, nesse cenário, não é um fim em si mesma: é o meio de dar visibilidade a quem já produz e ampliar o acesso do consumidor a alimento fresco e de origem conhecida.

A Atividade Extensionista III tem como foco a evolução e o gerenciamento do projeto. Conforme o enunciado, ela consiste na escolha de, no mínimo, um dos itens propostos para evoluir e gerenciar o software desenvolvido na etapa anterior. Este trabalho adota cinco dos itens, descritos na tabela abaixo, por considerá-los os que mais se articulam entre si e os que representam, de fato, o que aconteceu durante o período:

| # | Item escolhido | Onde é tratado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definição do processo de gerenciamento | Seção 3.1 |
| 2 | Controle de configuração, através do uso do GitHub | Seção 3.2 |
| 3 | Plano de gerenciamento de configuração | Seção 3.3 |
| 4 | Utilização de métricas para o projeto (SLOC e KSLOC) | Seções 3.4 e 5 |
| 5 | Qualidade do projeto e/ou do software | Seção 4 |
| 6 | Evolução do projeto | Seção 6 |

Além desses, a implantação do projeto é tratada na Seção 7. O enunciado a torna obrigatória para os cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, que possuem três Atividades Extensionistas — e é também o desfecho natural de um projeto que já se encontra em produção.

### 1.1 Objetivo geral

Evoluir o AgroHero a partir do estado em que foi entregue na Atividade Extensionista II, implantando-o em ambiente de produção, e conduzir essa evolução com práticas explícitas de gerenciamento, controle de configuração e garantia de qualidade.

### 1.2 Objetivos específicos

Definir e documentar o processo de gerenciamento adotado no projeto;

Registrar o plano de gerenciamento de configuração, identificando quais artefatos são versionados e quais não são;

Aplicar métricas objetivas (SLOC, KSLOC, cobertura de testes) para acompanhar o crescimento e a qualidade do software;

Evoluir o sistema com, no mínimo, uma funcionalidade significativa e corrigir defeitos reais identificados;

Elevar a qualidade por meio de testes automatizados, cobrindo caminhos negativos e não apenas o caso feliz;

Implantar a aplicação em produção, com evidências verificáveis do que foi publicado.

### 1.3 Justificativa da escolha dos itens

O item "reuso do projeto" foi descartado de forma consciente. O AgroHero é um sistema web específico para um domínio (marketplace de produtos orgânicos com pagamento na retirada); seus módulos não foram desenhados como biblioteca reutilizável, e extraí-los agora custaria mais do que traria retorno. O enunciado é explícito: "não escolha o item 'reuso do projeto' se o projeto que está sendo desenvolvido não poderá ser reusado posteriormente". Forçar esse item produziria um capítulo artificial.

Os cinco itens escolhidos, por outro lado, descrevem o que efetivamente ocorreu e deixam rastros verificáveis no repositório: o processo aparece nos pull requests, o controle de configuração no histórico do Git, as métricas nos relatórios de cobertura e na contagem de linhas, a qualidade nas suítes de teste, e a evolução nos commits da funcionalidade de pagamento na retirada.

## 2. O projeto AgroHero

### 2.1 O que é

O AgroHero é composto por duas aplicações:

Backend — API REST em Node.js/Express que expõe 48 endpoints e conversa com um banco PostgreSQL de 12 tabelas de negócio;

Frontend — aplicação React de página única (SPA), com 22 rotas, que consome a API.

O sistema atende três perfis de usuário:

| Perfil | O que faz no sistema |
| --- | --- |
| Consumidor | Navega pelo catálogo, filtra por categoria e preço, monta o carrinho, informa o endereço, fecha o pedido e paga na retirada. Avalia produtos que já recebeu. |
| Agricultor | Cadastra produtos, controla estoque, acompanha os pedidos que contêm itens seus, atualiza o status de cada item e confirma o recebimento do valor na retirada. |
| Administrador | Gerencia categorias e produtos, modera o catálogo e acompanha os pedidos. |

### 2.2 Setor da sociedade e realidade local

Toledo está entre os maiores municípios produtores do Paraná, com forte presença de agricultura familiar nos distritos do interior. O setor escolhido é o da agricultura familiar e do consumo local de alimentos orgânicos. A contribuição social do projeto está em dar ao pequeno produtor uma vitrine digital que ele não teria condições de manter sozinho, e em encurtar a cadeia entre quem planta e quem consome.

Esse recorte orienta decisões concretas de projeto:

Não há gateway de pagamento. A realidade do produtor familiar é a venda na feira, com dinheiro, PIX ou cartão na hora. Um gateway online adicionaria taxas, burocracia (CNPJ, conta de recebimento) e risco de inadimplência a um produtor que vende R$ 50 por semana. O pagamento é feito na retirada, presencialmente.

O frete é calculado no servidor, com faixa de gratuidade, porque a entrega é feita pelo próprio produtor na cidade.

A linguagem e as mensagens de erro são em português, e os termos usados são os do campo ("safra", "distrito", "propriedade"), não os de um e-commerce genérico.

### 2.3 Arquitetura

O backend segue uma arquitetura em camadas, com separação estrita de responsabilidades:

Requisição HTTP

↓

routes        define a URL e encadeia middlewares

↓

middlewares   autenticação → autorização → validação → controller

↓

controllers   lê a requisição, chama o service, monta a resposta

↓

services      regra de negócio e transações

↓

repositories  único lugar que executa SQL, sempre parametrizado

↓

database      pool de conexões PostgreSQL

A regra de ouro do projeto é: controller não escreve SQL, repository não decide regra de negócio, service não conhece `req`/`res`. Essa disciplina tem uma consequência prática importante para os testes: o checkout pode ser testado na camada de serviço, sem subir um servidor HTTP, porque o service não depende de nada do Express.

### 2.4 Tecnologias

| Camada | Tecnologias |
| --- | --- |
| Backend | Node.js 22, Express 4, PostgreSQL 16, pg, JWT, bcrypt, Zod, Helmet, Pino, Swagger |
| Frontend | React 18, Vite 5, React Router 6 |
| Banco | PostgreSQL 16 (Docker Compose em desenvolvimento; Neon em produção) |
| Testes | Jest + Supertest (backend), Vitest + Testing Library (frontend) |
| Versionamento | Git + GitHub |
| Implantação | Vercel (frontend), Render (backend), Neon (banco) |

### 2.5 Estado do projeto ao final da Atividade Extensionista II

Ao fim da AE II, o sistema estava funcional e coberto por testes, mas com uma decisão de arquitetura que se mostrou inadequada ao contexto real: o checkout cobrava online, por meio de um gateway de pagamento (Mercado Pago, ou um simulador em desenvolvimento). O restante do sistema — catálogo, carrinho, pedidos, avaliações, painéis — já estava implementado e testado.

Esse ponto de partida é o que define a evolução descrita na Seção 6.

## 3. Gerenciamento do projeto

Esta seção responde aos itens "definição do processo de gerenciamento", "controle de configuração" e "plano de gerenciamento de configuração", além de introduzir as métricas aprofundadas na Seção 5.

O gerenciamento de projetos, na definição usada como referência, é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para transformá-lo em realidade com sucesso. No caso de um projeto individual, desenvolvido por uma pessoa com apoio de ferramentas de automação, isso significa estabelecer um processo explícito — não confiar na memória nem na improvisação.

### 3.1 Definição do processo de gerenciamento

O projeto adotou um processo incremental em fases numeradas (0 a 24), cada uma com critério de conclusão verificável. A lista completa está no README.md do repositório, o que torna o processo auditável: qualquer pessoa pode conferir em que fase o projeto está e o que falta.

O ciclo de uma unidade de trabalho é:

1. Planejamento   → a fase é definida e quebrada em tarefas

2. Implementação  → código + testes no mesmo movimento

3. Verificação    → suíte completa, lint e build precisam passar

4. Registro       → documentação e métricas atualizadas

5. Publicação     → commit, pull request, revisão, merge

6. Implantação    → deploy e conferência do artefato publicado

Dois elementos merecem destaque porque foram decisões deliberadas de gerenciamento:

(a) A documentação é memória do projeto, não burocracia. O arquivo AGENTS.md na raiz do repositório concentra o conhecimento acumulado: convenções que não devem ser quebradas, decisões de banco de dados, segurança, e uma seção chamada "Armadilhas já encontradas (não repetir)", com mais de trinta situações que já custaram tempo e foram diagnosticadas. Isso é gerenciamento de conhecimento: o erro acontece uma vez, é registrado com o sintoma e a causa, e não se repete. Exemplos reais registrados:

"O painel do Render diz o deploy disparado, não o que está no ar." — a conferência confiável é o artefato (hash do bundle), não o painel.

"Zod descarta campo não declarado, em silêncio." — causa de um bug real em que a localização do produtor era gravada vazia.

"Rota literal precisa ser declarada antes da rota com parâmetro." — GET /produtos/meus capturado como :id.

(b) A definição de pronto inclui verificação, não só implementação. Uma funcionalidade só é considerada pronta quando: os testes passam, o caminho negativo está coberto, o lint está limpo, o build funciona e a documentação (OpenAPI, README) está sincronizada. Há um teste automatizado que garante que a especificação OpenAPI documenta exatamente as rotas implementadas — nenhuma a mais, nenhuma a menos. Isso impede que a documentação "apodreça em silêncio".

### 3.2 Controle de configuração com GitHub

O controle de configuração é exercido por meio do Git e do GitHub. Além do armazenamento do código, o repositório é usado ativamente para gerenciar mudanças:

Estratégia de ramificação. O trabalho acontece em branches temáticas (feat/, fix/, docs/), nunca direto na main:

main                          ← sempre estável, é o que está em produção

├── feat/pagina-sobre        → página "Sobre a iniciativa"

├── fix/spa-fallback         → correção do 404 em rotas profundas

├── fix/remove-diagnostico-home

├── docs/registra-sobre-spa

└── ...

Fluxo de integração. Todo trabalho passa por pull request, mesmo sendo um projeto individual. A justificativa é prática: o pull request cria um ponto de revisão explícito, com diff isolado, descrição do problema e da solução, e um registro permanente do porquê da mudança. Em um projeto individual, esse é o mecanismo que substitui a revisão por par.

Foram 11 pull requests, todos revisados, aprovados e integrados por merge:

| PR | Título | Arquivos | Linhas |
| --- | --- | --- | --- |
| #9 | fix: fallback SPA no Vercel para as rotas do React Router | 1 | +4 / −0 |
| #8 | feat: página "Sobre a iniciativa" | 10 | +338 / −22 |
| #6 | fix: tira os dados de infraestrutura da front page | 4 | +37 / −100 |
| #4 | feat: status da API e crédito do autor no rodapé | 6 | +165 / −4 |
| #2 | feat: página de receitas + pagamento na retirada, sem gateway online | 97 | +8497 / −2453 |
| #1 | Agents/frontend style update request | — | — |

Marcos de configuração (linha de base). O projeto mantém uma tag anotada que marca a versão em produção no fim da AE II:

v1.0.0-producao  →  commit c2a97a3

Essa tag é o ponto de rollback documentado: se um deploy futuro der errado, é para ela que se volta. O procedimento está na seção 9 de docs/DEPLOY.md.

Versionamento do banco. O schema não é alterado manualmente. Ele é definido por 10 migrations numeradas e idempotentes (001 a 010), aplicadas em ordem, cada uma registrando sua própria mudança. Isso significa que o estado do banco é reprodutível a partir do código — um ambiente descartável pode ser integralmente recriado com npm run migrate && npm run seed. As migrations carregam comentários extensos explicando por que a mudança foi feita, e não apenas o que ela faz (a 008, por exemplo, tem 40 linhas de comentário antes da primeira instrução).

Nada de segredo no repositório. O arquivo .env está fora do Git. Há uma guarda em config/env.js que recusa subir a aplicação em produção se o JWT_SECRET contiver valores de exemplo (troque, placeholder, changeme, example) ou se a origem de CORS usar * ou http://. Falha fechada: o processo é encerrado na subida, em vez de operar de forma insegura e silenciosa.

### 3.3 Plano de gerenciamento de configuração

O plano define, para cada categoria de artefato, se ele é versionado, como é identificado e quem o controla.

| Artefato | Versionado? | Identificador | Local |
| --- | --- | --- | --- |
| Código-fonte (backend e frontend) | Sim | Git | backend/src/, frontend/src/ |
| Testes automatizados | Sim | Git | backend/tests/, frontend/src/testes/ |
| Migrations do banco | Sim | Numeração 001–010 | backend/src/database/migrations/ |
| Seeds (dados iniciais) | Sim | Git | backend/src/database/seeds/ |
| Especificação da API (OpenAPI) | Sim | Git, com teste de sincronia | backend/src/docs/openapi.js |
| Documentação do projeto | Sim | Git | README.md, AGENTS.md, docs/ |
| Configuração de infraestrutura | Sim | Git | docker-compose.yml, render.yaml, frontend/vercel.json |
| Definição de dependências | Sim | package.json + package-lock.json | Raízes de cada app |
| Variáveis de ambiente e segredos | Não | — | Painel do provedor (Render) |
| Dependências instaladas | Não | — | node_modules/ (ignorado) |
| Artefatos de build | Não | — | dist/ (ignorado) |

Regras de identificação. Cada artefato versionado é identificado pelo commit SHA. As releases são identificadas por tag anotada. Cada build do frontend é identificado pelo hash de conteúdo dos arquivos gerados pelo Vite (index-D6UwP-jn.js), o que permite provar qual commit está publicado — detalhe explorado na Seção 7.

Controle de mudança. Toda mudança segue: branch temática → commit descrito em português no imperativo → pull request → merge. As mensagens de commit seguem o padrão tipo: descrição (feat, fix, docs, test, refactor, chore). A distribuição real, no repositório:

| Tipo | Commits |
| --- | --- |
| feat (nova funcionalidade) | 25 |
| docs (documentação) | 16 |
| fix (correção de defeito) | 6 |
| test (testes) | 4 |
| refactor | 1 |
| chore | 1 |

Controle de versão do banco em produção. As migrations são aplicadas automaticamente no startCommand do Render (npm run migrate && npm start). O encadeamento com && preserva uma propriedade essencial: se a migration falhar, o servidor não sobe e a versão anterior continua no ar. A falha é segura por construção.

### 3.4 Métricas selecionadas

O projeto adota métricas objetivas, detalhadas na Seção 5: SLOC (Source Lines of Code), KSLOC (milhares de linhas), cobertura de testes por camada, contagem de testes e tamanho das mudanças por pull request. A finalidade não é medir produtividade por volume de linhas — isso seria uma métrica enganosa — mas acompanhar o crescimento do sistema ao longo das revisões e verificar se a qualidade acompanha o crescimento.

## 4. Qualidade do projeto e do software

O item "qualidade" foi tratado em três frentes: testes automatizados, segurança e gestão de defeitos.

### 4.1 Testes automatizados

A decisão central de qualidade do projeto é não usar mocks. Os testes de integração rodam contra um PostgreSQL real e uma API real. Isso foi uma escolha com custo (mais lentos, exigem o banco no ar) e com benefício comprovado: bugs reais foram descobertos justamente porque o teste exercitou o caminho verdadeiro.

As suítes, no estado atual:

| Suíte | Arquivos | Testes | Ferramentas |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | 25 | 630 | Jest + Supertest |
| Frontend | 11 | 62 | Vitest + Testing Library |
| Total | 36 | 692 |  |

No backend, os testes se dividem em 19 suítes de integração e 6 de unidade. No frontend, são testes de integração de verdade — eles chamam a API real e verificam o estado no banco depois, sem substituir o fetch.

Cobertura de caminhos negativos. A convenção do projeto é cobrir não só o caso feliz, mas o que pode dar errado: acesso indevido a recurso de outro usuário (IDOR), requisição sem permissão, valores inválidos, estoque insuficiente, endereço de terceiro, preço manipulado. Há arquivos dedicados a isso (autorizacao.test.js, seguranca.test.js, multiagricultor.test.js).

### 4.2 Cobertura de testes

O backend mantém um relatório de cobertura executável (npm run test:coverage). O resultado geral:

| Métrica | Cobertura |
| --- | --- |
| Instruções | 83,09 % |
| Ramificações | 74,63 % |
| Funções | 83,94 % |
| Linhas | 83,71 % |

Por camada, os números mostram onde a cobertura é forte e onde há espaço para evoluir:

| Camada | Instruções | Observação |
| --- | --- | --- |
| Controllers | 96,73 % | Alta, como esperado: são camadas finas |
| Services | 91,29 % | Onde está a regra de negócio — a cobertura cobre o que importa |
| Repositories | 89,01 % | SQL parametrizado |
| Utils | 90,52 % | Validadores e helpers |
| Middlewares | 78,43 % | requireRole pronto mas não usado por nenhuma rota |
| Database | 5,42 % | Scripts de migration/seed, executados fora dos testes |

O número da camada database (5,42 %) não é uma falha de qualidade: são os scripts de linha de comando (run-migrations.js, run-seeds.js), que não fazem sentido sob teste unitário. Já o caso do requireRole é um falso baixo: é um middleware completo e testado, mas a verificação de propriedade acontece dentro dos services, que já carregaram o recurso. Ele permanece como utilitário, com teste de unidade que garante que não apodreça.

### 4.3 Segurança

A segurança é tratada como requisito de qualidade, com um checklist explícito por fase:

| Item | Como é garantido |
| --- | --- |
| IDOR | O proprietário de um recurso é sempre resolvido a partir do token, nunca do corpo ou do parâmetro da requisição |
| Papéis | requireRole em toda rota sensível |
| Preço/quantidade/estoque | Recalculados no servidor; o preço não existe no schema de entrada |
| SQL | Sempre parametrizado |
| Segredos | Fora do Git; guarda de produção recusa valores de exemplo |
| Logs | Nunca registram senha, token ou dado de cartão |
| Dados de cartão | A tabela pagamentos não possui nenhuma coluna de cartão |

Duas decisões merecem destaque, porque são de modelagem e não de validação:

(a) A melhor defesa é não ter o campo. No carrinho, o schema não declara o preço, e a tabela carrinho_itens não tem coluna de preço — só quantidade. O preço somente pode vir de produtos.preco. A manipulação de preço deixa de ser um caso a tratar e passa a ser uma impossibilidade do modelo. O mesmo vale para o checkout, cujo corpo aceita apenas endereco_id e metodo_pagamento: não há valor_total a ser forjado.

(b) 404, não 403, para recurso de outro usuário. Um 403 confirmaria que o recurso existe, permitindo enumerar identificadores e descobrir quem avaliou o quê. O 404 não distingue "não existe" de "não é seu" — o comportamento correto para recurso privado.

### 4.4 Gestão de defeitos

Durante o período, defeitos reais foram encontrados, diagnosticados e corrigidos — cada um com registro da causa. Três exemplos:

Defeito 1 — Preço do concorrente vazando entre produtores. O GET /pedidos/:id devolvia valor_total para o produtor, revelando quanto outro produtor vendeu no mesmo pedido. Correção: a visão do agricultor passou a remover os campos valor_produtos, valor_frete e valor_total, devolvendo apenas valor_dos_meus_itens. Enviar os dois valores seria pior — bastaria uma tela usar o campo errado.

Defeito 2 — Mensagem de erro genérica mascarando a causa. O ErroApi do frontend guardava o texto em .message, mas toda a interface lia falha.mensagem. Resultado: ULTIMO_ENDERECO, ENDERECO_PRINCIPAL, ESTOQUE_INSUFICIENTE caíam todos na mensagem genérica "Ocorreu um erro". O usuário nunca via o motivo real. Correção: alias this.mensagem = mensagem.

Defeito 3 — Ingrediente casando dentro de outra palavra. A receita de sopa oferecia geleia no lugar do mel, porque o termo mel casava em "Frutas Vermelhas". Como a função devolvia o primeiro produto que casava, o falso positivo ainda escondia o produto certo. Correção: comparação por palavra inteira, com expressão regular ancorada.

Esses três casos ilustram um princípio adotado no projeto: um teste só tem valor depois de verificado que ele falha sem a correção. Ao corrigir um defeito, o teste é rodado com a correção revertida para confirmar que ele realmente captura o problema. Há registro explícito de um caso em que isso não foi feito e o teste passava "por motivo errado".

## 5. Métricas do projeto

Esta seção aprofunda o item de métricas (SLOC e KSLOC).

### 5.1 O que é medido

| Métrica | Definição adotada |
| --- | --- |
| Linhas físicas | Todas as linhas do arquivo, incluindo em branco e comentários |
| SLOC | Source Lines of Code — linhas efetivas de código, excluindo brancas e de comentário |
| KSLOC | SLOC dividido por mil |
| Cobertura | Percentual de instruções/ramificações exercitadas pelos testes |
| Tamanho de PR | Linhas adicionadas/removidas e arquivos tocados |

A distinção entre linhas físicas e SLOC importa neste projeto porque a documentação e os comentários são volumosos de propósito (migrações comentadas, decisões registradas). Contar linhas físicas inflaria a métrica.

### 5.2 SLOC atual, por categoria

| Categoria | Arquivos | Linhas físicas | SLOC |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend — código (src/) | 86 | 15.701 | 9.743 |
| Backend — testes | 27 | 10.668 | 7.345 |
| Backend — SQL (migrations/seeds) | 11 | 1.006 | 437 |
| Frontend — código (.jsx/.js) | 66 | 8.875 | 6.865 |
| Frontend — CSS | 14 | 3.247 | 2.549 |
| Frontend — testes | 13 | 2.381 | 1.511 |
| TOTAL | 217 | 41.878 | 28.450 |
| TOTAL sem testes | 177 | 28.829 | 19.594 |

Em KSLOC: 28,45 KSLOC no total, ou 19,59 KSLOC de código de produção (sem contar os testes).

Três leituras interessantes desses números:

A proporção de testes é alta. Os SLOC de teste representam quase metade do total. Em um projeto com forte ênfase em qualidade, essa proporção é esperada e desejável.

O CSS não é desprezível (2.549 SLOC). Não é um sistema com biblioteca de componentes pronta; grande parte da interface foi escrita à mão.

Os testes do backend (7.345 SLOC) superam o código de backend em linhas por arquivo, porque cada cenário de teste precisa montar fixtures próprias — uma consequência direta da decisão de não usar mocks.

### 5.3 Crescimento ao longo das revisões

A tabela abaixo mede o SLOC em marcos do histórico do Git, mostrando a evolução concreta do projeto desde o primeiro commit até o estado atual:

| Marco | Arquivos | Linhas físicas | SLOC |
| --- | --- | --- | --- |
| Commit inicial (estrutura) | 30 | 1.692 | 1.107 |
| Banco de dados | 42 | 3.292 | 2.148 |
| Backend base | 49 | 4.262 | 2.745 |
| v1.0.0-producao (fim da AE II) | 190 | 36.254 | 24.905 |
| PR #2 (pagamento na retirada) | 212 | 41.559 | 28.223 |
| PR #4 (status no rodapé) | 215 | 41.716 | 28.324 |
| PR #8 (página Sobre) | 218 | 41.954 | 28.489 |
| HEAD (PR #10) | 218 | 41.954 | 28.489 |

O recorte da Atividade Extensionista III (c2a97a3..HEAD) é:

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Commits na AE III | 40 (dos 64 totais) |
| Arquivos alterados | 108 |
| Linhas adicionadas | +9.109 |
| Linhas removidas | −2.561 |
| SLOC no início (AE II) | 24.905 |
| SLOC no fim (AE III) | 28.489 |
| Crescimento | +3.584 SLOC (+14,4 %) |

O crescimento de 14,4 % em SLOC veio acompanhado de um salto grande de funcionalidade (pagamento na retirada, avatar, logo, página institucional) e de uma redução de complexidade em um ponto importante: o gateway de pagamento foi removido. Os −2.561 de linhas removidas são, em boa parte, código de integração com gateway que deixou de existir.

### 5.4 Métricas de qualidade associadas

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Testes backend | 630 (25 suítes) |
| Testes frontend | 62 (11 suítes) |
| Total de testes | 692 |
| Cobertura de instruções (backend) | 83,09 % |
| Cobertura da camada de serviços | 91,29 % |
| Endpoints documentados (OpenAPI) | 48 |
| Rotas do frontend | 22 |
| Tabelas de negócio | 12 |
| Migrations | 10 |
| Pull requests integrados | 11 |
| Tags de release | 1 (v1.0.0-producao) |

### 5.5 Interpretação

As métricas, lidas em conjunto, contam uma história coerente: o projeto cresceu em funcionalidade (+14,4 % de SLOC), manteve a qualidade (cobertura de 83 % e 692 testes passando) e reduziu complexidade onde era possível (remoção do gateway). O número absoluto de SLOC, isolado, não diria nada — o que informa é a sua relação com a cobertura de testes e com o tipo de mudança feita.

Uma leitura honesta dos limites dessas métricas: SLOC mede volume, não valor. A remoção de 2.561 linhas (código de gateway) melhorou o projeto, e uma métrica de produtividade que premiasse linhas escritas teria penalizado essa melhoria. Por isso as métricas foram usadas para acompanhar tendências e dimensionar o sistema, não para avaliar desempenho.

## 6. Evolução do projeto

Esta é a parte central da atividade. A evolução do AgroHero na AE III se organiza em torno de uma mudança estrutural e de um conjunto de evoluções incrementais.

### 6.1 Mudança principal: pagamento na retirada (PR #2)

#### O problema

Na versão entregue ao fim da AE II, o checkout cobrava online. O fluxo era: o cliente fechava o pedido → o sistema chamava um gateway de pagamento → o gateway devolvia o resultado por webhook → o pagamento tinha status PENDENTE/APROVADO/RECUSADO e guardava o identificador da transação externa.

Para o público real do projeto, esse desenho era inadequado:

O produtor familiar vende na feira, com dinheiro, PIX ou cartão na hora da entrega;

Um gateway online impõe taxas sobre vendas pequenas;

Exigiria do produtor uma conta de recebimento compatível;

Introduziria o risco de o cliente pagar e não retirar, ou retirar e o pagamento não compensar;

O sistema dependia de um serviço externo e de um webhook para funcionar.

#### A decisão de evolução

O gateway foi removido, e o pagamento passou a acontecer presencialmente na retirada, confirmado pelo produtor pelo próprio painel. Essa decisão reorganizou o modelo de dados em quatro pontos, implementados na migration 008_pagamento_na_retirada.sql:

1. Não há gateway. As colunas identificador_externo (id da transação no provedor) e resumo_gateway (resposta resumida) perderam sentido e foram removidas.

2. O pagamento passa a ser por produtor, não por pedido. Um pedido pode conter itens de vários produtores, e cada um recebe o seu na retirada. Com uma linha por pedido, a pergunta "quem confirma o recebimento?" não teria resposta — e um produtor poderia confirmar o pagamento do produto de outro. A posse é o eixo da segurança: o agricultor é resolvido a partir do token, e a consulta é por (pedidoId, agricultorId).

3. Os métodos passam a ser os do balcão: PIX, CARTAO, DINHEIRO. BOLETO sai (não se compensa um boleto na retirada) e SIMULADO sai junto com o gateway de teste.

4. O status perde `RECUSADO` e `REEMBOLSADO`. Não há recusa possível — a máquina não aprova nem nega nada, o pagamento acontece na frente das duas partes. E não há reembolso: o dinheiro nunca passou pelo sistema. Ficam PENDENTE (a receber), PAGO e CANCELADO.

#### O que foi implementado

| Componente | Mudança |
| --- | --- |
| Migration 008 | Remove colunas do gateway, muda constraints de metodo e status, muda o pagamento para por produtor |
| Backend | Remoção do serviço de gateway; endpoint PATCH /pedidos/:id/pagamento/confirmar, restrito ao agricultor |
| Frontend | Tela de confirmação no painel do produtor; checkout sem etapa de pagamento online |
| Documentação | OpenAPI, README e AGENTS.md alinhados; referências ao gateway removidas |
| Testes | Casos positivos e negativos para a confirmação; caso multi-produtor |

#### Regras de negócio da confirmação

A operação de confirmar recebimento exige cuidado, e as regras implementadas refletem isso:

Quem tenta confirmar recebe códigos diferentes conforme o motivo. Um cliente (ou admin) esbarra primeiro no requireRole('agricultor') e recebe 403 SEM_PERMISSAO; um outro agricultor passa pelo papel e para na consulta por posse, recebendo 404 NAO_ENCONTRADO. O 404 é o comportamento desejado — um 403 confirmaria que o pedido existe e que há pagamento para alguém.

A ordem das checagens importa. Primeiro "tem pagamento meu neste pedido?" (404 se não), e só depois as regras de estado. Invertendo, um produtor de fora receberia "pagamento já confirmado" a respeito de um pedido que não é dele.

Confirmar duas vezes não é erro. O UPDATE ... WHERE status = 'PENDENTE' é condicional; se não encontra a linha, relemos o pagamento e respondemos com ja_estava_pago: true, em vez de dar baixa duas vezes.

Pedido cancelado não aceita confirmação. E o cancelamento marca como CANCELADO apenas os pagamentos ainda PENDENTE — um pagamento já pago não vira cancelado por um UPDATE em massa.

#### Resultado

O checkout ficou mais simples e mais aderente à realidade: não há serviço externo, não há webhook, não há taxa, não há dado de cartão. O sistema passou a registrar quanto cada produtor tem a receber na retirada, e quem confirma o recebimento é o próprio produtor. Essa mudança responde diretamente ao setor escolhido (agricultura familiar) e ao princípio de inclusão digital: a solução tecnológica se adapta à realidade do usuário, e não o contrário.

### 6.2 Evolução: página "Sobre a iniciativa" (PR #8)

O link "Sobre a iniciativa" existia no cabeçalho, mas era um <span> sem destino. A página foi criada com conteúdo institucional sobre a iniciativa em Toledo:

Cabeçalho: "Toledo, Paraná • Oeste Paranaense" e "Agro Hero Toledo: Conectando Agricultores e Consumidores";

Nossa Missão em Toledo — PR, com o compromisso de 100 % do valor ao produtor;

Distritos atendidos: Novo Sarandi, Concórdia do Oeste, Dez de Maio e Vila Nova;

Propósito: "Mais renda para o produtor e menos desperdício".

A estilização reaproveita a linguagem visual da Home (hero verde com selo, cartões, faixas em gradiente), o que exigiu mover duas variantes de botão (.botao--destaque, .botao--contorno) do CSS da Home para um CSS compartilhado — reuso de código, ainda que o item "reuso do projeto" não tenha sido escolhido como tema.

### 6.3 Evolução: identidade visual do produtor (avatar e logo)

Duas funcionalidades deram identidade visual ao sistema:

Avatar do usuário (migration 010): foto de perfil exibida no cabeçalho e no perfil;

Logo da propriedade (migration 009): o produtor pode enviar a marca da sua propriedade, exibida no catálogo.

Ambas geraram aprendizados técnicos relevantes registrados no AGENTS.md:

Rota de imagem autenticada não pode ser o `src` de um `<img>`. O navegador não envia cabeçalhos customizados ao buscar o src de uma imagem — ele faz a requisição simples, sem Authorization. Apontar <img src="/api/v1/usuarios/avatar"> produz 401. A solução correta (implementada em frontend/src/services/avatar.js + hooks/useAvatar.js) é buscar os bytes com fetch + token e montar um URL.createObjectURL. Token na query string e rota pública por id foram descartados por vazarem credencial / exporem a foto alheia.

A foto é buscada uma vez no `AuthContext` e compartilhada entre cabeçalho e perfil — se cada tela buscasse por conta própria, trocar a foto não refletiria na outra sem recarregar.

### 6.4 Correção: fallback SPA no Vercel (PR #9)

Ao conferir a página "Sobre" em produção, descobriu-se que toda rota profunda do site respondia 404:

/produtos   /receitas   /agricultores   /categorias   /sobre

↓          ↓            ↓             ↓           ↓

404        404          404           404         404

A causa era de configuração: o projeto no Vercel estava apontado para o diretório frontend/ mas não tinha rewrite SPA. O Vercel procurava um arquivo para o caminho pedido, não encontrava (o build só tem index.html e assets/), e respondia 404 antes de o React montar.

O defeito era invisível navegando pelo aplicativo: o React Router troca a URL no cliente, e nenhuma requisição é feita ao servidor. O problema só aparecia em link compartilhado, favorito ou recarregamento (F5).

A correção foi um arquivo frontend/vercel.json:

{

"rewrites": [{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }]

}

O rewrite roda depois da checagem de arquivo existente, então os assets em /assets/* continuam sendo servidos normalmente; só os caminhos sem arquivo correspondente caem no index.html. Após o deploy, todas as rotas passaram a responder 200.

Esse defeito não estava previsto na AE III, mas é um bom exemplo de evolução orientada por uso real: só apareceu ao colocar a aplicação na mão de alguém que acessa por link, e não pelo menu.

### 6.5 Evolução de UI: remoção dos dados de infraestrutura da front page (PR #6)

Em uma iteração anterior, os dados de diagnóstico (status da API, latência, ambiente) foram exibidos na página inicial. A avaliação de uso mostrou que aquilo não deveria ficar em evidência para o visitante — é informação técnica, não conteúdo para o consumidor. A decisão foi remover o bloco da Home e manter a exibição apenas no rodapé, de forma discreta, junto ao crédito do autor ("Criado por Lucas Senderski RU: 4758862").

Esse é um caso de evolução por ajuste de design e de conteúdo, motivado pela perspectiva do usuário final.

### 6.6 Rastreabilidade das evoluções

| Mudança | Quem | O quê | Quando | Como | Por quê |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagamento na retirada | Lucas (dev) | Remove gateway, cria pagamento por produtor | PR #2 | Migration 008, service, painel do produtor, testes | Adequar ao público real (agricultura familiar) |
| Página Sobre | Lucas (dev) | Página institucional + link | PR #8 | React Router, CSS compartilhado, teste | Dar identidade e contexto à iniciativa |
| Avatar / logo | Lucas (dev) | Identidade visual | migrations 009/010 | Upload, fetch autenticado, contexto React | Humanizar a relação produtor–consumidor |
| Fallback SPA | Lucas (dev) | vercel.json | PR #9 | Rewrite para index.html | Tornar as rotas acessíveis por link direto |
| Limpeza da Home | Lucas (dev) | Remove dados técnicos da página inicial | PR #6 | Edição do componente Home | Foco no conteúdo do consumidor |

## 7. Implantação

A implantação é obrigatória para os cursos de três Atividades Extensionistas e foi o desfecho natural desta fase. O sistema está no ar, atendendo em três serviços:

| Componente | Serviço | Endereço |
| --- | --- | --- |
| Frontend (React) | Vercel | https://agrohero-six.vercel.app |
| Backend (API) | Render | https://agrohero.onrender.com |
| Banco (PostgreSQL) | Neon | — |

### 7.1 Decisões de implantação

Banco no Neon, não no Render. O plano gratuito de PostgreSQL do Render expira em 30 dias e apaga os dados, sem opção de congelamento. O Neon tem plano gratuito permanente. Isso invalidou o caminho óbvio de hospedar os três serviços no Render.

Migrations no `startCommand`. O Render não oferece preDeployCommand nem Shell no plano gratuito — exatamente as duas ferramentas de que um deploy de backend precisa. O blueprint contorna: as migrations vão no comando de início (npm run migrate && npm start), onde o && preserva a propriedade essencial de falha segura (migration falha → servidor não sobe → versão anterior continua no ar).

`?sslmode=require` na URL do banco. É o parâmetro que liga o TLS; o driver pg o interpreta e configura o SSL sozinho. Provedores gerenciados recusam conexão sem TLS, e o erro que aparece é de conexão, não de SSL — o que despista.

`VITE_API_URL` é lida em tempo de build. O navegador é quem lê a variável; não há servidor para injetá-la depois. Corrigir a variável sem forçar novo deploy não muda nada — o bundle continua com o valor antigo.

### 7.2 Segurança em produção

A aplicação em produção roda com:

Documentação desativada (/api/v1/docs responde 404);

CORS restrito à origem do frontend (sem *, sem http://);

Guarda de segredos que derruba o processo na subida se as variáveis contiverem valores de exemplo;

Endpoint de saúde (GET /health) exposto fora do versionamento, como os provedores exigem, retornando o estado real do sistema.

### 7.3 Evidência de que a implantação funcionou

Um aprendizado importante registrado no projeto: o painel do provedor diz o deploy disparado, não o que está no ar. Um deploy que falha não derruba o anterior; a versão antiga continua servindo, e o painel ainda exibe o commit novo como mais recente. A conferência confiável é o artefato.

O Vite nomeia os arquivos gerados por hash de conteúdo. Portanto, reconstruir o commit candidato com a mesma VITE_API_URL de produção e comparar os nomes de dist/assets com os que o site serve prova qual commit está publicado:

Build local do commit  →  index-D6UwP-jn.js / index-Cq3M5hhm.css

O que o site serve     →  index-D6UwP-jn.js / index-Cq3M5hhm.css

↑ conferem: o commit publicado é o esperado

A conferência final, no estado atual:

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| /, /sobre, /produtos, /receitas, /agricultores, /categorias | 200 |
| /health da API | api: ok, banco: ok, ambiente: production |
| Bundle servido = build local | confere (index-D6UwP-jn.js) |

### 7.4 Plano de rollback

O ponto de retorno está definido e documentado: a tag anotada `v1.0.0-producao` (commit c2a97a3), já publicada no repositório remoto. O procedimento está na seção 9 de docs/DEPLOY.md. Duas distinções foram registradas como aprendizados:

Rollback não é ajustar código, é Redeploy do commit bom no painel, ou git revert (não reset --hard, que exigiria --force e apagaria o commit do servidor);

Rollback de aplicação e de schema são decisões separadas. Voltar o código sem voltar o schema é inconsistente: o código antigo grava colunas que a migration 008 apagou. O rollback verdadeiro de schema exigiria o restore point do banco.

## 8. Respostas ao quadro Quem / O quê / Quando / Como / Por quê

O enunciado pede que, ao final, o projeto tenha evoluído ao ponto de responder a essas perguntas para cada atividade. A tabela consolida as respostas para as atividades realizadas na AE III.

| Atividade | Quem | O quê | Quando | Como | Por quê |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerenciamento | Lucas Senderski | Definiu o processo em fases e a definição de pronto | Todo o período | Fases 0–24 no README, AGENTS.md como memória | Transformar o projeto em realidade com disciplina, sem depender da memória |
| Controle de configuração | Lucas Senderski | Versionou código, migrations e configs | Todo o período | Git + GitHub: branches, commits descritos, 11 PRs, tag de release | Rastrear mudanças e permitir rollback |
| Qualidade | Lucas Senderski | Escreveu e manteve 692 testes | Todo o período | Jest + Supertest, Vitest + Testing Library, sem mocks | Descobrir defeitos reais pelo caminho verdadeiro |
| Métricas | Lucas Senderski | Mediu SLOC/KSLOC, cobertura e tamanho de PR | Marcos do histórico | Scripts de contagem + relatório de cobertura | Acompanhar crescimento e qualidade de forma objetiva |
| Evolução principal | Lucas Senderski | Removeu o gateway e efetivou o pagamento na retirada | PR #2 | Migration 008, service, painel do produtor, testes | Adequar o sistema à realidade do agricultor familiar |
| Evolução (página) | Lucas Senderski | Criou a página "Sobre a iniciativa" | PR #8 | React Router, CSS compartilhado, teste | Dar contexto e identidade à iniciativa local |
| Evolução (imagem) | Lucas Senderski | Avatar e logo da propriedade | migrations 009/010 | Upload com fetch autenticado, contexto React | Humanizar a relação produtor–consumidor |
| Correção | Lucas Senderski | Corrigiu o 404 das rotas profundas | PR #9 | frontend/vercel.json com rewrite | Tornar as páginas acessíveis por link direto |
| Design | Lucas Senderski | Removeu dados técnicos da front page | PR #6 | Edição do componente Home | Focar no conteúdo do consumidor |
| Implantação | Lucas Senderski | Publicou frontend, API e banco | 28/09/2026 | Vercel + Render + Neon | Finalizar o projeto, colocando-o em uso |

## 9. Conclusão

A Atividade Extensionista III foi conduzida como uma evolução gerenciada do AgroHero, e não como um acréscimo de funcionalidades desconectadas. Os cinco itens escolhidos se sustentam mutuamente: o processo de gerenciamento definiu o ritmo; o controle de configuração garantiu rastreabilidade e rollback; o plano de configuração delimitou o que é versionado; as métricas deram base objetiva às decisões; e a qualidade — materializada em 692 testes sem mocks — permitiu que a evolução acontecesse sem quebrar o que já funcionava.

As três conclusões que considero mais relevantes:

1. A evolução mais valiosa foi uma remoção. O maior impacto não veio de adicionar código, mas de retirar o gateway de pagamento e reconhecer que a solução tecnológica tinha que se dobrar à realidade do agricultor familiar, e não o contrário. O sistema ficou menor, mais simples e mais útil. Isso dialoga diretamente com a proposta da disciplina: tecnologia aplicada à inclusão digital é adequar a ferramenta a quem vai usá-la.

2. A qualidade se prova no caminho negativo. A decisão de testar sem mocks e de cobrir o que dá errado — IDOR, permissão, valores inválidos, estoque insuficiente — foi o que revelou defeitos que teriam passado despercebidos: o valor de outro produtor vazando em um pedido compartilhado, a mensagem de erro genérica escondendo a causa, o ingrediente casando dentro de outra palavra. Nenhum desses apareceria em um teste que só verifica o caso feliz.

3. O gerenciamento se prova na falha, não no sucesso. As decisões de processo mais úteis foram concebidas para o pior cenário: migration no startCommand para que uma falha não derrube a versão no ar; guarda de configuração que derruba o processo em vez de operar insegura; tag de release e procedimento de rollback documentado; conferência pelo artefato, porque o painel do provedor mente. Um projeto não é bem gerenciado porque tudo deu certo — é bem gerenciado porque a falha tem um caminho de volta.

O produto final está publicado e em uso, com o sistema acessível por link direto, API respondendo, e o banco persistente. O projeto cumpriu o ciclo completo: levantamento (AE II), estruturação (AE II), evolução e gerenciamento (AE III) e implantação (AE III).

## 10. Referências

GONÇALVES, Priscila de Fátima; BARRETO, Jeanine dos Santos; ZENKER, Aline Maciel; FAGUNDES, Rubem Dutra Ribeiro; ROCHA, Breno Cristovão; BIRNFELD, Karine; TEIXEIRA, Maristela Regina Weinfurter. Testes de Software e Gerência de Configuração. Porto Alegre: SAGAH, 2019.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

AGROHERO. Repositório do projeto. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/lucassenderski/agrohero.

AGROHERO. Aplicação em produção. Vercel, 2026. Disponível em: https://agrohero-six.vercel.app.

## 11. Apêndices

### Apêndice A — Pull requests integrados

| PR | Título | Estado |
| --- | --- | --- |
| #1 | Agents/frontend style update request | Integrado |
| #2 | feat: página de receitas + pagamento na retirada, sem gateway online | Integrado |
| #3 | docs: registra a versão publicada após a refatoração de pagamento | Integrado |
| #4 | feat: status da API e crédito do autor no rodapé | Integrado |
| #5 | docs: registra a versão publicada do PR #4 | Integrado |
| #6 | fix: tira os dados de infraestrutura da front page | Integrado |
| #7 | docs: registra a versão publicada do PR #6 | Integrado |
| #8 | feat: página "Sobre a iniciativa" | Integrado |
| #9 | fix: fallback SPA no Vercel para as rotas do React Router | Integrado |
| #10 | docs: registra a página Sobre e o fallback SPA no Vercel | Integrado |
| #11 | docs: registra as armadilhas de deploy do Vercel no AGENTS.md | Integrado |

### Apêndice B — Migrations do banco de dados

| # | Nome | Assunto |
| --- | --- | --- |
| 001 | funcoes_base | Funções utilitárias (trigger de atualizado_em, etc.) |
| 002 | identidade | Usuários e endereços |
| 003 | catalogo | Agricultores, categorias, produtos |
| 004 | pedidos | Pedidos, itens, carrinho, trigger de sincronia de status |
| 005 | pagamentos_avaliacoes | Pagamentos (versão inicial com gateway) e avaliações |
| 006 | view_tipos | View produtos_com_avaliacao |
| 007 | redefinicao_senha | Tokens de redefinição de senha |
| 008 | pagamento_na_retirada | Remove o gateway; pagamento por produtor |
| 009 | logo_propriedade | Logo da propriedade do agricultor |
| 010 | avatar_usuario | Avatar do usuário |

### Apêndice C — Comandos de verificação

# Testes do backend (630 testes, recria o schema do zero)

cd backend && npm test

# Cobertura de testes do backend

cd backend && npm run test:coverage

# Testes do frontend (62 testes) — exige o backend em modo de teste

cd frontend && npx vitest run

# Verificação da aplicação em produção

curl https://agrohero.onrender.com/health

curl -o /dev/null -w "%{http_code}" https://agrohero-six.vercel.app/sobre

Nota de transparência. Este projeto foi desenvolvido por Lucas Senderski com apoio de um agente de inteligência artificial (OpenHands) na implementação, nos testes e na documentação — prática registrada no próprio histórico do repositório. O gerenciamento, as decisões de arquitetura e de negócio, a definição do escopo e a validação final são de responsabilidade do autor.